SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: 	Město Holešov

Se sídlem: 	Masarykova 628, 769 17 Holešov

IČO: 	00287172

DIČ: 	CZ00287172

Elektronický nástroj zadavatele:	https://zakazky.holesov.cz/

Zastoupen:	Mgr. Milan Fritz

E-mail: 	epodatelna@holesov.cz

Telefon:	573 521 200

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	…………………………………

Se sídlem ………………………………………………..

IČO: ………………….., DIČ: …………………………..

Zápis v rejstříku: ………………………………………………………………

Zastoupen ……………………………………………………………………..

Tel: ……………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………..

Bankovní spojení:

Č. účtu:

- dále jen zhotovitel -

I.

Základní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy)

- Předmět díla je spolufinancován ze zdrojů:

projekt s názvem: Zelená infrastruktura Holešov – městské parky, reg. číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_063/0004842, Financováno ze 63. výzvy IROP - Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR).

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Dílem se rozumí:

1.3.1. Americký park

Celkem bude káceno 87ks stromů a 2 493 ks keřů a náletů, téměř třetinu tvoří invazivní akát.

Náhradní výsadba bude obsahovat 46 ks stromů, které vytvoří kostru porostů v dosud nefungujících částech parku, výrazně bude posíleno keřové patro s výsadbou 6 540 ks keřů a růží.

Bylinné patro bude zastoupeno 2 400 m2 druhově pestrých lučních směsí.

1.3.2. Park u CPS

Celkem bude pokáceno 16 ks stromů, Náhradní výsadba bude vzhledem k velikosti plochy nahrazena výsadbou 9 ks stromů, 229 ks keřů.

- Popis prací a činností pro části díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy – Soupis prací.

- Místem plnění díla je prostor k.ú. Holešov

- Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Atregia s. r. o. (JNDS projekt s.r.o., Sathea Vision s.r.o.)

- Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla jednostranně měnit rozsah díla, zejména ho omezit.

- Strany se dohodly, že v případě omezení rozsahu díla způsobem popsaným této smlouvy nebude zhotovitel po objednateli požadovat náhradu škody či jiné újmy a objednatel není povinen zhotoviteli z daného důvodu cokoliv hradit.

- Zhotovitel je povinen zajistit si ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské (tj. poddodavatelské) práce a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II.

Termín a místo plnění

- Zahájení přípravy území, včetně kácení:		15.03.2027

- Dokončení přípravy území, včetně kácení:	období vegetačního klidu – nejpozději do 30.04.2027

- Zahájení realizace vegetačních úprav: 		15.09.2027

- Dokončení výsadeb: 				15.10.2027 Termín dokončení díla je termínem předání a převzetí díla.

- V případě, že zhotovitel neprovede příslušné části díla v termínech uvedených v této smlouvě tak, jak byly předem požadovány objednatelem, zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
3 000,- Kč za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká oprávnění objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta

- V případě, že zhotovitel neprovede příslušné části díla v termínech uvedených v této smlouvě tak, jak byly předem požadovány objednatelem, a toto nenapraví ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje za provedené dílo hradit zhotoviteli dohodnutou cenu takto:

- úhradu ceny díla, a to:

- .............. Kč bez DPH

- .............. Kč DPH

- .............. Kč s DPH

- cenu dle rozsahu provedených prací u díla dle bodů 1.3. této smlouvy oceněnou jednotkovými cenami dle přílohy č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 zahrnují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému provedení díla.

- Dohodnutá cena (jednotkové ceny) nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude k ceně díla připočtena vždy v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4.	Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je přípustná pouze v souladu s § 222 zákona č. 134

/2016 Sb. (dále jen „zákon“)

3.5.	Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena,

termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upravena dodatkem

ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé z těchto podmínek:

-	pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (neprovedené práce);

-	pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

-	pokud změna vyplyne z realizační dokumentace, nebo její úpravy

-	pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla

-	pokud si objednatel výslovně objedná provedení prací nad dohodnutý objem prací díla

3.6.	Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn. (dále jen „Změnových listů“), které zpracuje zhotovitel podle platné metodiky poskytovatele dotace.

3.7.	Zhotovitel je povinen provést součinnost při vypracování a administraci změnových listů. V případě, že zhotovitel tuto součinnost neprovede nebo provede opožděně, bude nést příslušné důsledky – např. může vystavit fakturu za práce provedené na změně až po schválení změnového listu poskytovatelem dotace atd.“

IV.

Fakturace, platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- Veškeré práce a činnosti prováděné dle této smlouvy bude zhotovitel objednateli fakturovat po dokončení kompletních výsadeb.

- Zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické soupis provedených prací a činností oceněný v souladu s přílohou č. 1. Podkladem pro vyhotovení soupisu prací a činností jsou zejména zápisy v deníku dle bodu 5.2. této smlouvy, dále bude součástí každého předání fotodokumentace z průběhu realizace a po dokončení díla (výsadeb i každého roku následné péče).

- Po odsouhlasení soupisu provedených prací a činností zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a činností odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a činností není objednatel povinen fakturu zaplatit.

- Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a činností, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a činnosti, u kterých nedošlo k rozporu.

- Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

- Faktura musí obsahovat údaje o poskytovateli dotace a registrační číslo CZ.06.02.02/00/22_063/0004842, Financováno ze 63. výzvy IROP - Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR).

- Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 1 měsíc, je zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Další podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla konzultovat průběh a postup prací a činností s objednatelem a při jejich provádění se řídit pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli pořadí provádění prací a činností v konkrétním období.

- O provádění prací a činností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje vést deník prací a činností (dále jen „deník“), do kterého je povinen průběžně zapisovat jednotlivé práce a činnosti prováděné dle této smlouvy a další údaje podstatné pro plnění této smlouvy a ověřování rozsahu a kvality provádění díla. Deník musí být přístupný objednateli v místě plnění. Objednatel je oprávněn do deníku zapisovat své námitky a připomínky.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo v době, kdy je o to objednatelem požádán.

- Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele vždy do 24 hodin zahájí provádění prací a činností, které budou mimo rámec standardních a plánovaných prací a činností. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že mu objednatel oznámí, že došlo k havárii, živelné pohromě a jiné mimořádné klimatické události, zahájí provádění prací a činností do 3 hodin od obdržení požadavku objednatele na provádění prací a činností vyvolaných předmětnou událostí.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i v průběhu jednotlivých prací a činností. Zhotovitel je povinen vždy po ukončení dohodnuté části díla provedenou část díla objednateli předat. Rozsah předávaných částí díla bude vždy předem dohodnut s objednatelem, resp. jeho zástupcem pro věci technické.

- Zhotovitel je povinen vždy po ukončení provádění příslušných prací a činností provést úklid místa plnění a na místě plnění udržovat pořádek a čistotu.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

- Pokud při provádění díla způsobí zhotovitel škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a způsobených krádeží. Pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně ceny díla.

  - Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.

  - Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

VI.

Reklamace vad

- Poté, co objednatel zjistí závady na díle, je oprávněn tyto závady u zhotovitele reklamovat. Reklamaci objednatel provede způsobem dohodnutým v článku VIII. této smlouvy. Závadou na díle se rozumí nejen neprovedení všech prací a činností v souladu s touto smlouvou, ale i neuklizení místa plnění v souladu s bodem 5.6. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do 48 hodin ode dne, kdy ho objednatel vyzve k odstranění vad (od doručení reklamace).

- V případě opakovaných reklamací, tzn. když bude objednatel reklamovat více jak 3x v období dvou měsíců, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.

- Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

- Žádný pojem použitý v této smlouvě nemůže být vykládán v neprospěch jedné ze stran z důvodů, že při jednání o uzavření smlouvy ho jako první použila či do smlouvy navrhla.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:

a) 	ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) 	právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 7.6., nebo

c) 	fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 7.6.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:

- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 7.6. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;

- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 7.6. a v tomto bodě 7.7. bude objednatele neprodleně informovat.

VIII.

Adresy pro doručování

- Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Holešov

Sídlo: 	Masarykova 628, 769 17 Holešov

IČO: 	00287172

DIČ: 	CZ00287172

e-mail: 	epodatelna@holesov.cz

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

………………………………

Adresa: ………………………………………………

e-mail: ………………………

datová schránka: ……………

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

IX.

## Zástupci pro věci technické

- Zástupcem objednatele pro věci technické je:

starosta obce a případné další osoby, které k tomuto účelu objednatel písemně zmocní.

Zástupce objednatele pro věci technické je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla. Daný zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

-	sdělování požadavků pro provádění konkrétních prací a činností;

-	pozastavení provádění prací nebo jiných činností;

-	vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší tuto smlouvu, předpisy nebo ČSN platné pro realizaci díla, z provádění díla.

- Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:

- …………………………, tel. ………………, e-mail: ………@……………..

a případné další osoby, které k tomuto účelu zhotovitel písemně zmocní.

Tento zástupce je pověřený řízením prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

- Zástupci uvedení v bodech 9.1. a 9.2. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

X.

Trvání smluvního vztahu a sankční ujednání

- Tato smlouva může být ukončena:

  - písemnou dohodou smluvních stran,

  - odstoupením objednatele z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zákoně,

  - odstoupením zhotovitele z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zákoně,

  - výpovědí kterékoliv strany.

- V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která odstupuje, povinna v projevu odstoupení uvést

důvod odstoupení a datum účinnosti odstoupení. Od smlouvy lze odstoupit jen s účinky do budoucna. Projev odstoupení musí být učiněn písemně a musí být doručen druhé smluvní straně.

- Kterákoliv strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 6

měsíců a počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně.

- Sankce za neplnění podmínek

Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

- Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce

Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

- Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla zhotoviteli doručena výzva k jejímu zaplacení ze

strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

- Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

- Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- Sankce za nedodržení termínů sjednaných na kontrolních dnech. Pokud zhotovitel nedodrží termíny

sjednané na kontrolních dnech a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý den prodlení, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

- Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

- Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XI.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem výzvy k převzetí ploch pro výsadbu a písemném ujištění, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky k realizaci díla

- Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, že nebude poskytnuta finanční podpora v rámci dotace.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

- Zhotovitel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný dodavatel/zhotovitel si musí být vědom, že je povinen na žádost objednatele písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

- Tato smlouva o dílo je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Zhotovitel se zaváže archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu min. 10 let od protokolárního předání díla objednateli.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

-	příloha č. 1 -   Soupis prací zahrnutých v paušálních úhradách, paušální úhrady a jednotkové ceny;

- Tuto smlouvu o dílo schválila …………. na zasedání konaném dne ……….. usnesením č. ………………..

V ……………… dne …………..	V ……………….. dne …………..

Za objednatele:	Za zhotovitele:

..….………………………………..	..……..…………………………………